KORbuild

# Settings — Regras de negócio

Guia do produto KORbuild

Cada regra tem um código (SET-nnn) para ser citada em reuniões, testes e pedidos de mudança. A coluna Situação diz se a regra já funciona no protótipo.

Origem

Estas regras vêm do código do protótipo e das especificações do Settings, das obras e do cronograma na documentação do projeto. Os pontos em aberto estão marcados como A confirmar no fim.

# Princípios

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| SET-001 | Nada que a empresa possa querer mudar fica fixo no código. Regras, percentuais, perfis e listas ficam no Settings. | Funcionando (veja a Situação do protótipo para o que ainda é fixo) |
| SET-002 | Vigência, nunca reescrever o passado. Valor hora, encargos e regras de jornada mudam a partir de uma data; os dias anteriores mantêm os valores da época. | Funcionando |
| SET-003 | Toda mudança vai para a auditoria: o que mudou, antes e depois, quem, quando e por quê. | Funcionando |
| SET-004 | Fixo por decisão de produto: uma batida de ponto nunca é editada (a correção é uma batida nova), a auditoria é obrigatória, as empresas são isoladas e a cerca sinaliza, mas não bloqueia. | Funcionando |

# Funcionários

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| SET-010 | Cada empresa cadastra e cuida dos seus funcionários. O cadastro mostra Empresa (empregador), sempre a conta a que o funcionário pertence. | Funcionando |
| SET-011 | O cadastro tem código (matrícula), telefone, contato de emergência, classificação (empregado W-2 ou autônomo 1099), FLSA (non-exempt recebe hora extra; exempt não), ofício, equipe, datas de admissão e desligamento, situação e a data em que o aviso de localização foi aceito. | Funcionando |
| SET-012 | SSN e documentos de imigração não ficam no KORbuild: ficam no sistema da folha; só a matrícula é guardada, para fazer a ligação. | Funcionando |
| SET-013 | Valor hora com histórico: a mudança vale a partir de uma data, com motivo, e nunca apaga o valor anterior. As horas de cada dia são pagas e custeadas pelo valor vigente naquele dia. | Funcionando |
| SET-014 | Um valor hora novo não pode começar dentro de uma semana já aprovada (ela já foi para a folha). | Funcionando |
| SET-015 | Certificações (OSHA 10/30, licenças…) com data de validade: o KORbuild avisa 30 dias antes, no menu e nas notificações. | Funcionando |
| SET-016 | Funcionários desligados saem das listas ativas, mas mantêm o histórico. | Funcionando |

# Encargos e regras de jornada

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| SET-020 | Encargos são percentuais sobre os salários (FICA, FUTA, SUTA, workers' comp, benefícios) aplicados a todos os funcionários W-2; os autônomos 1099 não têm. Padrão: 32,05%. | Funcionando |
| SET-021 | Uma nova versão dos encargos vale a partir de uma data, nunca no passado: o custo das semanas passadas não muda. | Funcionando |
| SET-022 | Regras de jornada: hora extra semanal (padrão: acima de 40 h, de segunda a domingo, 1,5×), hora extra diária e dobrada opcionais, e o intervalo mínimo (padrão de New Hampshire: 30 min depois de 5 horas). | Funcionando |
| SET-023 | As regras de jornada valem para semanas inteiras, começando numa segunda-feira. Os modelos (FLSA federal, New Hampshire, Califórnia…) só preenchem o formulário; a empresa ajusta. | Funcionando |
| SET-024 | Sem arredondar o tempo: todo minuto é pago (princípio do produto). | Funcionando |

# Empresa e contatos

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| SET-030 | Cadastro da empresa: logo, razão social, EIN, como a empresa atua (prestadora, construtora ou as duas), endereço, telefone, e-mail, licenças, seguros e as condições padrão da proposta. Propostas e diários usam esses dados. | Funcionando |
| SET-031 | Um só cadastro de contatos, com marcadores: construtora, cliente (dono), fornecedor, subempreiteiro. Um contato pode ter mais de um marcador (a mesma empresa pode ser a sua construtora numa obra e o seu cliente em outra). | Funcionando |
| SET-032 | Um fornecedor lista as etapas (cost codes) que fornece; a lista para cotação do Measure manda para ele só esses itens. | Funcionando |
| SET-033 | Contatos recebem documentos por link ou e-mail e não são usuários: não precisam de conta e não contam como usuários. | Funcionando |
| SET-034 | Um contato em uso (num projeto ou numa obra) não pode ser excluído. | Funcionando |

# Obras

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| SET-040 | A obra é da empresa, não de um módulo: o Daily (diários e cronograma), o Crew (ponto, cerca e custo) e o Measure (projeto ganho) usam o mesmo cadastro. | Funcionando |
| SET-041 | Campos: nome*, cliente* (e o dono, se for outro), endereço, cidade*, estado*, ZIP, local no mapa*, raio da cerca (50 a 2.000 m), início* e término*, quem preenche o diário*, dias de trabalho* e situação. | Funcionando |
| SET-042 | O local vem de um clique no mapa, da localização atual do aparelho (quando se cadastra na obra) ou de coordenadas digitadas. Ele define a cerca, o clima nos diários e o mapa do dia. | Funcionando |
| SET-043 | Situação: em andamento, paralisada ou concluída. Só as obras em andamento exigem diário e aparecem nos celulares de campo e no ponto. Obras paralisadas ou concluídas ficam no escritório com o histórico; nada é apagado. | Funcionando |
| SET-044 | Modelos de etapas: uma lista de etapas com a parte do prazo de cada uma (%, somando 100). Ao criar a obra, o modelo distribui as etapas em sequência entre o início e o término e salva a primeira linha de base. | Funcionando |
| SET-045 | Vindo do Measure: um projeto ganho ainda sem obra abre o cadastro da obra já preenchido (nome, endereço, cliente, dono); projeto e obra ficam ligados. | Funcionando |
| SET-046 | A obra da construtora não tem responsável pelo diário, dias de trabalho nem modelo de cronograma: o diário, o ponto e o cronograma ficam na obra de cada prestadora ligada a ela. | Funcionando |

# Cronograma da obra

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| SET-050 | O cronograma é da obra e é montado pela empresa que executa. Cada etapa tem nome, início, término, um responsável opcional e o % concluído. | Funcionando |
| SET-051 | Linha de base: uma foto das datas, salva com data, autor e motivo. A primeira é salva sozinha; as novas, só por decisão (Salvar nova linha de base). O desvio é medido contra a linha de base mais recente. Nada é apagado. | Funcionando |
| SET-052 | % concluído vindo do Daily: uma atividade do diário pode apontar para uma etapa do cronograma e o % dela. Quando o diário é aprovado, o % vai para a etapa, com histórico (data, % e diário de origem). O escritório também pode atualizar o % à mão. | Funcionando |
| SET-053 | Situação da etapa: concluída (100%), atrasada (passou do término sem chegar a 100%), em risco (avanço real 15 pontos ou mais abaixo do previsto para hoje), em andamento, não iniciada. | Funcionando |
| SET-054 | Avanço da obra = a média do % das etapas, ponderada pela duração. O previsto até hoje usa a mesma conta sobre as datas da linha de base. | Funcionando |
| SET-055 | Próximas 3 semanas: etapas em andamento ou que começam/terminam nos próximos 21 dias, na tela da obra do encarregado. | Funcionando |
| SET-056 | Notificações: uma por etapa atrasada, para quem acompanha as obras. | Funcionando |
| SET-057 | Publicar para o contratante: a prestadora decide quando a construtora vê. Cada publicação é uma foto (versão); a construtora vê a mais recente, só para consulta, com a data, e pode exportar para o Excel. | Funcionando |
| SET-058 | Exportar Excel: cabeçalho da empresa, obra e cliente, tabela de etapas (datas, duração, %, situação, desvio) e as barras do Gantt semana a semana. | Funcionando |

# Usuários e acesso

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| SET-060 | A tela inicial segue as permissões: com um só módulo, a pessoa entra direto nele. | Funcionando |
| SET-061 | O Administrador é travado; pelo menos um usuário ativo precisa manter Usuários e perfis de acesso; ninguém tira o próprio acesso. | Funcionando |
| SET-062 | As dependências são automáticas: aprovar inclui acompanhar; ver custos inclui acompanhar; o catálogo inclui medir; o cronograma inclui acompanhar todas as obras. | Funcionando |
| SET-063 | Um usuário que bate o ponto no próprio celular precisa estar ligado a um cadastro de funcionário. | Funcionando |
| SET-064 | Um perfil em uso não pode ser excluído. | Funcionando |
| SET-065 | Sem permissão, a tela não abre — digitar o endereço leva de volta à tela inicial da pessoa. | Funcionando |

A confirmar

Permissões por obra (um encarregado vê só as obras dele; um gestor de obras só a região dele).

Regras de jornada por obra (prevailing wage, obra em outro estado) e workers' comp por ofício.

Prazos do diário, intervalos do GPS e alertas de custo como configurações da empresa (hoje: valores fixos, veja a Situação do protótipo).

Convites de verdade por e-mail para novos usuários.