KORbuild

# Daily — Visão geral

Guia do produto KORbuild

O Daily é o diário de obra (RDO, relatório diário de obra). Em cada dia de trabalho, o responsável da prestadora no canteiro registra o clima, a equipe, os equipamentos, as atividades, as ocorrências e as fotos. A construtora da obra revisa e aprova o relatório — ou a própria prestadora, numa obra que ela tem direto com o dono — e o relatório aprovado é lacrado e compartilhado com o cliente por link ou em PDF. Veja Como o KORbuild se organiza.

# Por que importa

Um registro que se sustenta. Quando o cliente contesta um atraso, os diários são a prova da empresa: a chuva que parou a concretagem, a entrega atrasada, a vistoria que não veio. As fotos levam data, hora e GPS dentro da imagem, e o relatório aprovado é lacrado.

Diários que realmente são feitos. Cada obra tem um responsável pelo diário, um prazo diário (18h) e lembretes. Na manhã seguinte, o escritório vê quais obras ficaram sem diário.

Minutos, não uma noite. No celular, o encarregado copia o diário de ontem, ajusta a equipe, dita o que foi feito e tira as fotos. Funciona sem sinal.

# Quem usa

| Quem | Onde | O que faz |
| --- | --- | --- |
| Encarregado da prestadora | Celular | Preenche e envia o diário de cada obra, em cada dia de trabalho; corrige os que voltam com pedido de ajuste. |
| Construtora (administrador, gestor de obras) | Computador | Acompanha todas as prestadoras em cada obra, revisa, aprova ou pede ajustes, compartilha com o dono. Não preenche diário. |
| Escritório da prestadora | Computador | Acompanha os próprios diários; aprova só nas obras que tem direto com o dono. |
| Cliente (dono ou construtora) | Qualquer navegador | Abre o link do relatório aprovado, confere que é autêntico e baixa o PDF. Sem conta. |

Quem pode fazer o quê depende do perfil de acesso: veja Perfis e permissões.

# As telas principais

| Tela | Quem vê | O que mostra |
| --- | --- | --- |
| Hoje | Campo | As obras do dia, os diários atrasados, o que ainda falta hoje e os pedidos de ajuste. |
| Histórico | Campo | Todos os diários que você preencheu, do mais novo ao mais antigo. |
| RDO (editor) | Campo | O formulário: clima, equipe, equipamentos, atividades, ocorrências, fotos, observações. |
| Painel | Escritório | Os números do dia, o farol das obras (verde, amarelo, vermelho), as obras sem diário, a fila de aprovação. |
| Aprovações | Escritório | Diários aguardando aprovação, devolvidos para ajustes e aprovados. |
| Obras | Escritório | Todas as obras ativas, com o farol; cada obra abre os seus diários e o cronograma. |
| Link do cliente | Cliente | O relatório aprovado, só leitura, com a conferência de autenticidade e o PDF. |

A tela Hoje no celular do encarregado

O painel do escritório

# O caminho de um diário

| Situação | O que significa | Quem age |
| --- | --- | --- |
| Rascunho | Sendo preenchido; guardado no celular. | Campo: enviar. |
| Guardado no aparelho | Enviado sem sinal; sobe sozinho quando a conexão voltar. | Ninguém: é automático. |
| Aguardando aprovação | Recebido por quem aprova. | A construtora (ou a prestadora, na obra própria): aprovar ou pedir ajustes. |
| Ajustes pedidos | Devolvido com o motivo. | Campo: corrigir e reenviar. |
| Aprovado | Lacrado com um código de verificação. Ninguém consegue mudar. | Compartilhar com o cliente. |
| Sem atividade | O dia foi registrado como "sem atividade", com o motivo (chuva, feriado…). | Ninguém. |

# Ligado aos outros módulos

Crew: ao começar o diário, a equipe pode vir das pessoas que bateram ponto na obra naquele dia (Atualizar pela equipe que bateu ponto).

Cronograma: cada atividade do diário pode apontar uma etapa do cronograma da obra, com o % concluído; quando o diário é aprovado, o cronograma é atualizado.

Obras são cadastradas uma vez por empresa (Settings › Obras). A construtora cadastra as obras dela; cada prestadora tem a própria obra ligada à da construtora, com quem preenche o diário e os dias de trabalho.