KORbuild

# Concorrências — Manual do usuário

Guia do produto KORbuild

Passo a passo. As capturas vêm do protótipo, com Ana Ribeiro (administradora da Construtora Exemplo) para mandar e fechar, e com Tom Reilly (administrador da Northfield Framing & Siding) para cotar e quarteirizar. A página do link é o que a Bay State Drywall vê, sem conta.

# Mandar uma concorrência

Para que serve: convidar prestadoras para cotar um serviço de uma obra.

Quem pode fazer

Quem tem Fazer concorrências e fechar (perfis padrão: Administrador e Gestor de obras).

Abra Daily › Concorrências (ou Nova concorrência na página de uma obra). A lista tem as abas Abertas, Para fechar, Rascunhos, Fechadas e Todas.

Concorrências

- Clique em Nova concorrência.

- Preencha o pacote:

Serviço: a obra e um nome (ex.: Framing e drywall).

Etapas a cotar: marque as que valem (vêm do seu catálogo e dos fornecedores) ou digite outras. Cada uma vira uma linha na comparação.

Escopo Incluso e Excluso, um item por linha; observações (horário, acesso ao canteiro, visita).

Desenhos: os PDFs.

Prazos: prazo da proposta com hora, início e término previstos.

Orçamento e exigências: um orçamento opcional e se ele aparece, seguro GL mínimo, licença, workers' comp, visita obrigatória e se a contratada pode quarteirizar.

Convidados: prestadoras dos seus Contatos. Cada uma diz Tem KORbuild ou Recebe por link.

- Clique em Enviar convites. Se faltar algo, o rascunho fica salvo e a tela diz o que falta.

Uma concorrência nova

# Acompanhar as convidadas

A página da concorrência abre em Convidados: cada empresa, como recebe (KORbuild ou link), a situação (Convite enviado, Visto, Vai cotar, Não vai participar com o motivo, Proposta enviada), a última proposta e quando viu o convite.

Convidados

Prorrogar: um novo prazo, depois do atual; as convidadas mandam propostas até lá.

Convidar mais: prestadoras ainda não convidadas.

Cancelar: com motivo; as convidadas são avisadas.

Copiar o link: para a convidada sem conta (no produto, vai por e-mail).

# Responder as perguntas

A aba Perguntas tem uma conversa por convidada, e quantas perguntas estão sem resposta.

- Clique em Responder embaixo da pergunta.

- Escreva a resposta e escolha Todas as convidadas (a pergunta vai junto, sem dizer quem perguntou) ou Só para quem perguntou.

Use Avisar a todos para um adendo, uma mudança de data ou uma folha nova.

Perguntas

# Comparar e fechar

Comparar mostra uma coluna por proposta e uma linha por etapa, ao lado do seu orçamento:

em verde, o menor valor de cada etapa;

não cotada quando a empresa deixou uma etapa sem preço — compare o total só entre propostas completas;

prazo de execução, exclusões (⚠ quando a exclusão está no seu escopo incluso), data e número da proposta.

Comparar

Clique em Fechar com esta na coluna escolhida. A confirmação avisa sobre etapas não cotadas e exclusões no escopo. Depois de Fechar negócio, a concorrência fica fechada e não muda mais; as outras são avisadas de que não foram escolhidas, sem o valor.

Fechar

Uma concorrência fechada

# Cotar como prestadora

Para que serve: responder um convite e mandar a proposta sem sair do KORbuild.

Quem pode fazer

Quem tem Responder convites e enviar propostas (perfis padrão: Administrador e Gestor de obras), numa empresa com o Measure.

- Abra Measure › Convites (o sininho também avisa). Abra o convite: o pacote, o prazo, o orçamento se a contratante escolheu mostrar.

- Clique em Vou cotar — o KORbuild cria um projeto no Measure com a contratante, o endereço e o prazo — ou em Não vou participar, com um motivo opcional que a contratante vê.

- Meça, ponha os preços e emita a proposta no projeto, como sempre.

- Em Propostas emitidas, clique em Enviar pela plataforma. O diálogo mostra como as linhas vão por etapa, o que vai como outros itens e o que fica não cotada; informe o prazo de execução e as exclusões e envie.

- Para mudar algo, emita de novo e envie: vira a revisão seguinte, até o prazo.

Convites

O convite

O projeto criado a partir do convite

Quando você vence, o convite diz Você venceu esta concorrência e oferece Criar obra a partir deste projeto: a obra nasce já ligada à obra da contratante.

# O canal

Antes do fechamento, pergunte na página do convite (Perguntas e mensagens). Depois do fechamento, a conversa continua como o canal da obra, na página da obra das duas empresas.

O canal da obra

# Quarteirização

Uma prestadora pode contratar outra para parte do serviço dela, com as mesmas telas.

Enquanto orça: no projeto do Measure, Cotar com prestadoras › Nova concorrência. O prazo precisa vencer antes do seu. Em Comparar, Usar no meu orçamento leva o preço da quarteirizada para a proposta do seu projeto (como outros itens, com as suas margens). Você só fecha depois de ganhar e criar a obra.

Depois de ganhar: na página da sua obra, Nova concorrência.

Se quem contratou você pediu aprovação, Fechar com esta manda um pedido: ela vê só a empresa escolhida, nunca o valor, e aprova ou recusa. Se ela não permite quarteirizar, a concorrência não é enviada.

Uma quarteirização

A construtora passa a ver quem está na obra de toda a cadeia, marcado como quarteirizada, contratada por…, sem valores.

# A página do link (sem conta)

A prestadora sem KORbuild abre o link pessoal e, sem login: vê o pacote, responde Vou cotar ou Não vou participar, pergunta e manda a proposta com o PDF, o total (e, se quiser, o valor por etapa), o prazo de execução e as exclusões.

A página do link

# Mensagens e alertas

| Mensagem | O que significa | O que fazer |
| --- | --- | --- |
| Falta: … | O rascunho não está completo. | Preencha o que aparece e envie. |
| O prazo da proposta já venceu. | Não se aceitam mais propostas. | A contratante prorroga, ou compara e fecha. |
| O total precisa ser a soma dos valores por etapa. | A proposta por etapa não fecha a conta. | Corrija os valores ou deixe a etapa em branco (não cotada). |
| Esta concorrência saiu de um projeto em orçamento… | Não dá para fechar antes de ganhar. | Ganhe o projeto e crie a obra antes. |
| A contratante desta obra não permite quarteirizar. | A concorrência de cima não permite. | Converse com quem contratou você. |