KORbuild

# Crew — Regras de negócio

Guia do produto KORbuild

Cada regra tem um código (CRW-nnn) para ser citada em reuniões, testes e pedidos de mudança. A coluna Situação diz se a regra já funciona no protótipo.

Origem

Estas regras vêm do código do protótipo e da especificação do Crew registrada na documentação do projeto. Os pontos em aberto estão marcados como A confirmar no fim.

# Batidas

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| CRW-001 | Uma batida nunca é editada nem apagada. A correção é uma batida nova, marcada como ajuste, com quem fez, quando e o motivo. A original continua à vista. | Funcionando |
| CRW-002 | Toda hora pertence a uma obra e a uma etapa (cost code). É isso que permite o custo por obra. | Funcionando |
| CRW-003 | Sem arredondamento. Todo minuto é pago; a "regra dos 7 minutos" não é usada. | Funcionando |
| CRW-004 | O encarregado pode bater o ponto de várias pessoas de uma vez. Cada batida registra quem bateu. | Funcionando |
| CRW-005 | Cada batida registra a hora, a obra, a etapa, a posição do GPS e a precisão, se estava dentro da cerca, quem bateu e se teve foto. | Funcionando |
| CRW-006 | Nota na batida (opcional): na entrada, na troca de obra, na chegada e na saída, até 280 caracteres. Aparece para o escritório e não muda as horas. Os intervalos são um toque, sem nota. | Funcionando |
| CRW-007 | Só obras em andamento aparecem no ponto. | Funcionando |

# Cerca

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| CRW-010 | Cada obra tem uma cerca: a localização e um raio (150 m por padrão, de 50 a 2.000 m, definido no cadastro da obra). | Funcionando |
| CRW-011 | A cerca sinaliza, não bloqueia. A batida fora dela é aceita, marcada fora da obra, e vai para o escritório conferir. O GPS costuma errar dentro de estruturas de concreto. | Funcionando |
| CRW-012 | Sem GPS no celular, vale a localização da obra. | Funcionando |

# A jornada

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| CRW-020 | O deslocamento entre obras durante a jornada é hora paga (29 CFR 785.38). O trajeto de casa até a obra não é. | Funcionando |
| CRW-021 | Na troca de obra, a batida é feita onde a pessoa está (a obra de onde está saindo) e começa o deslocamento; a Chegada é conferida pela cerca da obra nova. | Funcionando |
| CRW-022 | O intervalo não é pago. O mínimo e depois de quantas horas vêm da regra de jornada (padrão de New Hampshire: 30 min depois de 5 horas, RSA 275:30-a). O intervalo que não foi feito gera alerta. | Funcionando |
| CRW-023 | Saída que faltou: um dia passado que ficou aberto não conta horas até alguém ajustar. Gera alerta e uma notificação para o encarregado. | Funcionando |

# Hora extra e timesheets

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| CRW-030 | A hora extra segue a regra de jornada vigente (Settings). Padrão da empresa: New Hampshire / FLSA federal — acima de 40 horas na semana (segunda a domingo) paga 1,5×. | Funcionando |
| CRW-031 | Se a regra tiver hora extra diária (por exemplo, acima de 8 h → 1,5×; acima de 12 h → 2×), as horas já pagas como extra diária não contam de novo para a extra semanal. | Funcionando |
| CRW-032 | Uma regra de jornada vale para semanas inteiras, a partir de uma segunda-feira. | Funcionando |
| CRW-033 | Regular rate ponderada: se o valor hora mudou no meio da semana, o adicional da hora extra (0,5×) é calculado sobre a média ponderada da semana. | Funcionando |
| CRW-034 | Autônomos (1099) e isentos não têm hora extra. Autônomos também não têm encargos. | Funcionando |
| CRW-035 | Aprovação semanal: o escritório aprova ou devolve a semana (com o motivo). Só semanas aprovadas vão para o CSV da folha. | Funcionando |
| CRW-036 | A semana não pode ser aprovada enquanto alguém estiver sem saída. | Funcionando |

# Custo

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| CRW-040 | Valor hora com vigência: uma mudança cria um valor novo "a partir de" uma data, com o motivo. O passado nunca é reescrito: cada dia usa o valor vigente naquele dia. | Funcionando |
| CRW-041 | Um valor hora novo não pode começar dentro de uma semana já aprovada (ela foi para a folha). | Funcionando |
| CRW-042 | Custo da obra = horas × valor vigente no dia + o adicional de hora extra rateado entre as obras pelas horas da semana + os encargos sobre a folha. | Funcionando |
| CRW-043 | Encargos têm vigência (Settings › Encargos). Padrão: 32,05% (FICA 7,65%, FUTA 0,60%, SUTA 2,80%, workers' comp 14,00%, benefícios 7,00%). | Funcionando |
| CRW-044 | Projeção: com o avanço físico, projeção ao final = realizado ÷ avanço. Sem ele, realizado + média das últimas 4 semanas completas × semanas que faltam até a data de término. | Funcionando |
| CRW-045 | Situação da obra: No rumo (projeção ≤ orçamento), Atenção (até 5% acima), Estouro previsto (mais de 5% acima). | Funcionando |

# Localização

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| CRW-050 | Localização só com o ponto aberto. Registrada em cada batida, quando o app é aberto durante a jornada e a cada 15 minutos na obra (a cada 5 em deslocamento). Nunca no intervalo, depois da saída ou fora do horário. A pessoa é avisada disso e precisa aceitar o aviso antes. | Funcionando na conta de verdade com o app aberto (simulado na demonstração); em segundo plano, com o app das lojas |
| CRW-051 | O mapa do dia é visto por quem acompanha o ponto (escritório). | Funcionando |

# Acesso

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| CRW-060 | Valores em dinheiro (custos, salários nos timesheets) exigem Ver custos e valores em dinheiro. Trabalhadores e encarregados veem horas, nunca dinheiro. | Funcionando |
| CRW-061 | Aprovar, devolver, ajustar e exportar exigem Aprovar e ajustar timesheets. Sem ela, os timesheets são só leitura. | Funcionando |
| CRW-062 | Cada empresa bate o ponto do próprio pessoal. Uma prestadora nunca vê as pessoas de outra empresa. Na obra de uma construtora, a construtora vê as pessoas da prestadora no canteiro — nomes, função, entrada, horas — mas nunca salários, encargos ou custo. | Funcionando |
| CRW-063 | A construtora não usa o Crew: ela gerencia as obras e não bate o ponto de ninguém. | Funcionando |

A confirmar

Se o workers' comp deve variar por função (encargos por função).

Prevailing wage (Davis-Bacon) em obras públicas: um valor por obra e por função.

Rateio da hora extra: pelas horas (hoje) ou para a obra que a causou; configurável por empresa?

Alertas de custo nas notificações quando uma obra fica em Atenção ou Estouro previsto.

Se o encarregado vê o orçamento de horas da obra (sem valores em dinheiro).